# Transferir a Budget Solution

Guia para passar o projeto para as contas Supabase e Vercel do novo proprietário

| Aplicação atual | https://frombudget.vercel.app |
| --- | --- |
| Repositório | https://github.com/martacrpinto/frombudget |
| Frontend | Vite + React na pasta client |
| Autenticação | Supabase Auth com credenciais entregues manualmente |

# 1. Antes de começar

Confirma que o novo proprietário tem acesso às três áreas: GitHub, Supabase e Vercel. Guarda as chaves num password manager e mantém o projeto atual ativo até a nova conta passar os testes.

Não enviar para GitHub ficheiros .env, bases SQLite, backups, node_modules ou builds.

Manter uma cópia intacta do backup SQLite e um export validado do Postgres.

Decidir se a transferência mantém o projeto Supabase atual ou se cria um projeto Supabase novo. Manter o projeto atual é o caminho mais simples e preserva os utilizadores.

# 2. Transferir GitHub

No GitHub, transfere o repositório privado para a conta ou organização do novo proprietário, ou adiciona-o como administrador e deixa a transferência formal para o fim.

Confirmar que o repositório continua privado.

Confirmar que a branch main é a branch de produção.

Confirmar que o último commit contém a opção administrativa Change email.

Não alterar o histórico nem apagar a branch main durante a transição.

# 3. Supabase: manter o projeto atual

Esta é a opção recomendada quando os dados e utilizadores atuais devem continuar a funcionar. O proprietário atual deve adicionar o novo proprietário à organização Supabase com a função adequada e, se a organização permitir, transferir a propriedade do projeto.

Confirmar acesso ao projeto Budget Solution e à branch main / produção.

Rever membros da organização, billing e permissões.

Rever as funções Edge, em especial admin-users, e os secrets da função.

Confirmar que o URL do projeto, Auth e Storage continuam iguais.

# 4. Supabase: criar um projeto novo

Usa esta opção apenas se o novo proprietário precisar de uma organização Supabase separada. O projeto novo começa vazio e requer migração e validação.

Criar um projeto Free novo e guardar o Project URL, anon key, secret/service-role key e ligação de base de dados em local seguro.

Aplicar as migrations pela ordem 001 a 005 da pasta supabase/migrations.

Importar uma cópia dos dados. Nunca mover ou alterar o backup original.

Criar os utilizadores no Auth, associando cada conta ao profile_id / legacy_id correto.

Criar os buckets privados avatars e exports e verificar as respetivas policies.

Ativar Realtime apenas para budget_entries, categories, page_comments e page_status.

Publicar a Edge Function admin-users no projeto novo.

# 5. Secrets e Edge Function

A função admin-users faz operações privilegiadas, como criar logins, gerar passwords temporárias e alterar emails. A chave secreta nunca entra no frontend.

| Variável | Onde fica | Regra |
| --- | --- | --- |
| VITE_SUPABASE_URL | Vercel: Production / Preview / Development | Pode ser usada pelo frontend |
| VITE_SUPABASE_ANON_KEY | Vercel: Production / Preview / Development | Chave pública, sujeita a RLS |
| SUPABASE_URL | Secrets da Edge Function | Não colocar em VITE_* |
| SUPABASE_SECRET_KEY ou SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | Secrets da Edge Function | Nunca expor no browser ou GitHub |
| APP_URL | Secrets da Edge Function | URL Vercel usada pelo CORS, se configurada |

Depois do deploy, testa na função: list, criar login para um perfil existente, set-password, change-email, update de papéis e delete protegido.

# 6. Transferir Vercel

Importar o repositório privado para a conta Vercel do novo proprietário ou transferir o projeto atual.

Usar client como Root Directory.

Manter o build Vite e o fallback SPA definido em client/vercel.json.

Adicionar apenas VITE_SUPABASE_URL e VITE_SUPABASE_ANON_KEY ao frontend.

Configurar Production, Preview e Development separadamente.

Atualizar no Supabase Auth os URLs autorizados e redirects para o novo domínio, se o domínio mudar.

Publicar primeiro um Preview e só depois promover main para produção.

# 7. Utilizadores e credenciais

O projeto usa um fluxo manual. Não é necessário enviar convites ou emails automáticos.

Em Manage Users, usa @ / Set up login para um perfil sem login.

Entrega à pessoa o email e a password temporária mostrados uma única vez.

No primeiro acesso a aplicação obriga a escolher uma password pessoal.

Para repor a password, usa o botão de cadeado e entrega a nova credencial temporária.

Para mudar o email, usa @ / Change email. A password mantém-se e não há envio de email.

# 8. Validação antes da troca

Acesso anónimo bloqueado; login, logout e refresh funcionam.

7 utilizadores, 12 categorias, 2 anos e 926 entradas coincidem.

Auditoria, comentários, estados, papéis, permissions e FTEs coincidem com a cópia validada.

Totais por ano, utilizador, categoria e mês coincidem.

Autosave, colagem Excel, dashboards, remuneração e exports XLSX funcionam.

Dois browsers recebem atualizações Realtime.

Admin, approver e utilizador normal veem apenas o que lhes compete.

Alterar email permite login com o novo email e a password anterior.

O bundle Vercel não contém secret key, service role key ou ligação de base de dados.

# 9. Troca e rollback

Mantém o projeto antigo disponível durante o piloto. Depois da aprovação dos administradores, atualiza o link usado pelos utilizadores e entrega as credenciais temporárias. Se algo divergir, bloqueia novas escritas, preserva logs e snapshots e volta ao deployment anterior. Não apagues imediatamente o projeto Supabase antigo.

# 10. Entrega ao novo proprietário

| Item | Confirmado por |
| --- | --- |
| GitHub privado e branch main | [nome / data] |
| Projeto Supabase, membros e secrets | [nome / data] |
| Edge Function admin-users | [nome / data] |
| Projeto Vercel e variáveis | [nome / data] |
| Backup SQLite e export Postgres | [nome / data] |
| Lista nome-email dos utilizadores | [nome / data] |
| URL final e procedimento de rollback | [nome / data] |

Nota de segurança: as passwords temporárias devem ser entregues por um canal privado e não devem ser guardadas em documentos, GitHub ou screenshots.